Project Blueprint: AI Business Command Center

# 📂 PROJECT BLUEPRINT: AI BUSINESS COMMAND CENTER

Phiên bản: 1.0 | Trạng thái: Kế hoạch triển khai

Chủ sở hữu: [Tên Bạn] - General Manager

Vai trò hệ thống: Cố vấn số & Trung tâm điều hành dữ liệu tập trung.

## 1. MỤC TIÊU DỰ ÁN (Project Objectives)

### 1.1. Vấn đề cần giải quyết

- Dữ liệu doanh nghiệp nằm rải rác (Excel, CRM, Kế toán), thiếu sự liên kết.

- Báo cáo truyền thống chỉ cho biết kết quả quá khứ, thiếu phân tích nguyên nhân và dự báo tương lai.

- Thời gian ra quyết định bị chậm trễ do phải chờ tổng hợp số liệu thủ công.

### 1.2. Mục tiêu cốt lõi

Xây dựng một hệ thống Dashboard thông minh (All-in-one) tích hợp AI để:

- Centralize: Tập trung 100% chỉ số quan trọng về một màn hình duy nhất.

- Analyze: Sử dụng AI để phân tích xu hướng, tìm ra bất thường tự động.

- Predict: Dự báo doanh số và dòng tiền để hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

## 2. MÔ TẢ NGHIỆP VỤ & CHỨC NĂNG (Functional Requirements)

### Phân hệ 1: Dashboard Tổng Quan (The Cockpit)

Đây là màn hình mặc định khi đăng nhập.

- Real-time Metrics: Hiển thị 4-6 chỉ số KPI quan trọng nhất (Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Chi phí MKT, Nhân sự).

- Trend Visualization: Biểu đồ đường/cột thể hiện xu hướng so với kỳ trước (MoM, YoY).

- Smart Alerts (Cảnh báo thông minh): AI tự động highlight các vấn đề nóng (Ví dụ: "Tồn kho mã A đang thấp dưới mức an toàn", "Chi phí quảng cáo hôm nay tăng đột biến").

### Phân hệ 2: AI Business Analyst (Trợ lý Phân tích)

Tính năng RAG (Retrieval-Augmented Generation) - Chat với dữ liệu.

- Giao diện Chat: Tương tự ChatGPT nhưng hiểu dữ liệu công ty.

- Nghiệp vụ:

  - Tra cứu: "Doanh số sale team miền Bắc tháng rồi là bao nhiêu?"

  - Phân tích: "Tại sao lợi nhuận tháng này thấp hơn tháng trước?" (AI tự so sánh chi phí/doanh thu để trả lời).

  - Tóm tắt: "Tóm tắt tình hình kinh doanh tuần qua trong 3 gạch đầu dòng."

### Phân hệ 3: Dự báo & Giả lập (Forecasting Lab)

- Sales Forecast: Dự báo doanh số 3 tháng tới dựa trên dữ liệu lịch sử (Sử dụng thuật toán Time-series).

- Scenario Planning (What-if): "Nếu cắt giảm 10% ngân sách MKT, doanh thu dự kiến giảm bao nhiêu?"

## 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM (UI/UX)

- Phong cách (Style): Enterprise/Modern. Ưu tiên Dark Mode để giảm mỏi mắt và tạo cảm giác "Command Center" chuyên nghiệp.

- Thư viện UI: Shadcn UI + Tailwind CSS.

- Bố cục (Layout):

  - Sidebar bên trái: Menu điều hướng (Dashboard, Chat AI, Data Source, Settings).

  - Khu vực chính: Các Widget (thẻ dữ liệu) có thể kéo thả hoặc tùy chỉnh vị trí.

- Trải nghiệm: Tốc độ phản hồi dưới 200ms cho các thao tác chuyển trang.

## 4. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ (Technology Stack)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices (đơn giản hóa), tách biệt Frontend và Backend để dễ mở rộng.

| Tầng (Layer) | Công nghệ | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) | Framework React mạnh nhất, SEO tốt, hiệu năng cao. |
| Styling | Tailwind CSS + Shadcn UI | Phát triển giao diện cực nhanh, đẹp, dễ tùy biến. |
| Backend API | Python FastAPI | Xử lý dữ liệu và AI nhanh, hỗ trợ Async, tự sinh docs API. |
| AI Engine | LangChain + OpenAI/Claude | Framework để kết nối LLM với dữ liệu nội bộ (RAG). |
| Database | PostgreSQL + pgvector | Lưu trữ dữ liệu quan hệ và Vector (cho AI search) trong cùng 1 DB. |
| Data ETL | n8n (Automation) | Tự động hóa quy trình lấy dữ liệu từ Excel/Google Sheet về DB. |

## 5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (Implementation Roadmap)

Áp dụng phương pháp Agile, chia làm 3 giai đoạn (Sprints):

### Giai đoạn 1: The Foundation (Tuần 1-2)

- Mục tiêu: Dựng khung hệ thống, Database và hiển thị dữ liệu tĩnh.

- Công việc:

  - Thiết lập Next.js & FastAPI.

  - Thiết kế Database Schema (PostgreSQL).

  - Xây dựng UI Dashboard cơ bản (Biểu đồ doanh thu, chi phí).

  - Import dữ liệu mẫu (Mock data) từ Excel.

### Giai đoạn 2: The Brain (Tuần 3-4)

- Mục tiêu: Tích hợp AI để "Chat" với dữ liệu.

- Công việc:

  - Cài đặt LangChain & kết nối OpenAI API.

  - Xây dựng luồng RAG (Embed dữ liệu -> Vector DB -> Chat).

  - Tạo giao diện Chatbot bên cạnh Dashboard.

### Giai đoạn 3: The Automation (Tuần 5+)

- Mục tiêu: Tự động hóa cập nhật dữ liệu và triển khai lên Cloud.

- Công việc:

  - Viết script tự động kéo dữ liệu từ Google Sheets/Excel mỗi ngày.

  - Triển khai lên Vercel (Frontend) và Railway (Backend).

  - Tối ưu bảo mật và phân quyền.

## 6. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC & CHI PHÍ (Resource & Budget)

### 6.1. Nhân sự

- Developer: 01 người (Bạn).

- AI Pair Programmer: GitHub Copilot/Cursor (Hỗ trợ code).

- AI Consultant: Gemini (Hỗ trợ kiến trúc, debug, ý tưởng).

### 6.2. Chi phí ước tính (Hàng tháng)

| Hạng mục | Chi tiết | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- |
| Server (Backend/DB) | Railway / Render (Starter Plan) | ~$10 - $15 |
| Hosting (Frontend) | Vercel (Hobby) | $0 |
| AI API (LLM) | OpenAI (Pay-as-you-go) | ~$5 - $15 (Tùy mức độ dùng) |
| Tên miền | .com / .net | ~$1 (Phân bổ) |
| Tool hỗ trợ | Cursor/Copilot (Tùy chọn) | $10 - $20 |
| TỔNG CỘNG |  | ~$25 - $50 / tháng |

## 7. RỦI RO & GIẢI PHÁP (Risk Management)

- Độ chính xác của AI (Hallucination): AI có thể bịa số liệu.

  - Giải pháp: Luôn hiển thị nguồn dữ liệu gốc (Citation) kèm theo câu trả lời của AI. Giới hạn AI chỉ trả lời dựa trên context được cung cấp.

- Bảo mật dữ liệu:

  - Giải pháp: Không đưa dữ liệu nhạy cảm (PII - thông tin cá nhân khách hàng) lên model AI public. Sử dụng biến môi trường (Environment Variables) để quản lý khóa API.

- Phức tạp hóa (Over-engineering):

  - Giải pháp: Tuân thủ nguyên tắc KISS (Keep It Simple, Stupid). Bắt đầu với MVP đơn giản nhất có thể dùng được ngay.